### 烟台市“数据要素×”2025年十大实事

| ### 序号 | ### 实事名称 | ### 实事内容 | ### 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1 | ### 建成数据要素服务平台 | ### 建成公共数据运营、企业数据开发流通和数据资产化服务“三位一体”的数据要素服务平台，打造10个以上公共数据运营典型场景。 | ### 12月底前 |
| ### 2 | ### 完成公共数据资源登记 | ### 完成《烟台市行政事业单位数据资产管理试点实施方案》试点任务。开展公共数据资源登记，完成纳入授权运营范围的公共数据资源登记。 | ### 12月底前 |
| ### 3 | ### 开展数据 ### 供需大调研 | ### 深入100家以上企业，开展数据要素政策宣贯和市场供需调研，摸清企业数据供需及开发利用情况。 | ### 6月底前 |
| ### 4 | ### 建设高质量 ### 数据集 | ### 推动重点行业数据资源分类分级、编目汇总，建设10个以上高质量数据集，完成3个以上政务领域大模型创新应用场景建设。 | ### 12月底前 |
| ### 5 | ### 举办2025年“数据要素×”大赛 | 办好2025年“数据要素×”大赛，聚焦工业制造、现代农业、城市治理等重点领域和特色赛道，形成一批优秀解决方案和优秀数据成果。 | ### 10月底前 |
| ### 6 | ### 打造数据应用典型场景 | ### 围绕全市绿色低碳高质量发展，在政务服务、智慧交通、社会治理、富农富民等领域打造20个以上数据应用典型场景。 | ### 12月底前 |
| ### 7 | ### 开发数据 ### 产品 | ### 广泛培育、吸纳具有数据产品开发能力的优秀企业，融合公共数据和企业数据，打造50个以上数据产品。 | ### 12月底前 |
| ### 8 | ### 培育卫星数据交易细分市场 | ### 围绕卫星遥感方面的应用需求，形成一批社会效益突出、产业带动效应强的卫星数据产品和服务。支持东方航天港卫星数据交易平台建设，推动卫星数据流通交易。 | ### 12月底前 |
| ### 9 | ### 引育数据 ### 企业 | ### 围绕数据“采存算管用”，建立全市数据企业库，引育5家以上数据要素领军企业，梯度培育50家以上数据企业。 | ### 12月底前 |
| ### 10 | ### 打造特色 ### 数据产业 ### 集聚区 | ### 打造东方航天港卫星数据产业园（海阳市）、烟台大数据产业园（黄渤海新区）、数字经济产业园（龙口市）等数据产业集聚区。 | ### 12月底前 |

抄送：山东省大数据局

烟台市大数据局办公室 2025年2月26日印发